Escopo do Projeto

O projeto abrangerá a criação de uma plataforma multiplataforma (Mobile e Web), com foco em diferentes interfaces de usuários. É crucial delimitar o que fará parte do produto e o que será deixado para futuras iterações.

Dentro do Escopo (In-Scope)

- Módulo de Comunicação: Sistema para envio de comunicados da administração, notificações aos moradores e estabelecimento de comunicação direta e centralizada entre moradores e administração.

- Módulo de Ocorrências: Ferramentas para relatos de problemas, solicitações de manutenção, limpeza, falhas em elevadores, problemas de iluminação e outras ocorrências.

- Módulo de Serviços: Funcionalidades para reserva do salão de festas, reserva de áreas comuns, agendamento para uso do elevador de serviço e gestão sistêmica de entregas e encomendas.

- Perfis e Interfaces de Usuários:

- Morador: Relatar ocorrências, receber comunicados, fazer reservas, avisar mudanças e acompanhar solicitações.

- Síndico / Administração: Gerenciar ocorrências, enviar comunicados, gerenciar reservas, acompanhar solicitações e administrar os cadastros de moradores.

- Portaria: Gerenciar recebimento e entrega de encomendas, receber e registrar avisos de mudanças, acompanhar ocorrências relevantes e auxiliar ativamente na comunicação do condomínio.

- Diferenciais Inovadores e IA: Copiloto Inteligente do Síndico, Motor de Automações, Painel Executivo (Dashboards de BI), Morador 360° e Assembleias Digitais com transcrição por IA.

Fora do Escopo (Out-of-Scope)

- Desenvolvimento e fabricação de hardware físico (câmeras, catracas, totens de reconhecimento facial ou antenas veiculares). O sistema apenas se integrará via API com hardwares existentes.

- Sistema de contabilidade bancária profunda, emissão de folhas de pagamento completas ou conciliação bancária avançada equivalente a um ERP corporativo (será mantido o foco na integração).

- Módulo de portaria remota autônoma sem supervisão humana (o sistema foca em auxiliar portarias físicas locais ou terceirizadas).